外事信息系统进度简报

1. 总体完成情况汇报

1、 在6月份开会讨论的基础上重新设计了教职工短期出国的模块，并按此设计了教职工长期出国、教职工国家公派长期出国与短期出国模块。

3、 完成了学生短期出国、长期出国模块的设计。

4、 优化了管理员的文件管理。

5、 完成了邀请非外籍专家与请进外国专家模块的设计。

6、 初步完成了外专项目模块、国际会议模块的数据库设计。

1. 系统规划与展望
2. 根据需求继续完善外专项目模块与国际会议模块。
3. 系统一期初步完成时间拟定于9月中下旬。
4. 系统完成后拟分模块对系统进行线上测试，根据反馈对系统进行整

改。